Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.dabrowazielona.pl

Dąbrowa Zielona: Remont dróg gminnych na terenie gminy Dabrowa Zielona, w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r.
Numer ogłoszenia: 123646 - 2013; data zamieszczenia: 28.03.2013 w BZP
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Zielona , Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona, woj. śląskie, tel. 034 3555018, faks 034 3555052.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowazielona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych na terenie gminy Dabrowa Zielona, w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dróg gminnych na terenie gminy Dabrowa Zielona, w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r. Część I pn: Remont drogi gminnej w miejscowości Ulesie, droga na działkach nr 289, 294, 307, od km 0+000 do km 0+970. Zakres prac dla Części I obejmuje następujące roboty: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi w terenie, rozebranie zamulonej podbudowy tłuczniowej, roboty ziemne - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 5km, profilowanie i wyrównanie podłoża na całej długości drogi, wykonanie podbudowy dolnej gr. 25cm, z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5-63mm - wykonanie podbudowy górnej gr. 10cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 - 31,5mm, skropienie podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8kg na m², ułożenie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu, warstwa ścieralna gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50na70 (dla KR3-4) wg WT2, wykonanie obramowania na zjazdach, z krawężnika betonowego 15x22 najazdowego, na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu na zjazdach, gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na70 (dla KR 3-4) wg WT2, utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm gr. 8cm, regulacja pionowa studzienek wodociągowych Część II pn: Remont drogi gminnej w miejscowości Cielętniki, droga na działkach nr 298 od km 0+000 do km 0+250 i nr 307 od km 0+010 do km 0+180. Zakres prac dla Części II obejmuje następujące roboty: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi w terenie, roboty ziemne, wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 4km, profilowanie i wyrównanie podłoża, wykonanie podbudowy dolnej gr. 25cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5 - 63mm wykonanie podbudowy górnej gr. 10cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 - 31,5mm, skropienie podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8kg na m², ułożenie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu, warstwa ścieralna gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na 70 (dla KR3-4) wg WT2, wykonanie obramowania na zjazdach, z krawężnika betonowego 15x22 najazdowego,na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu na zjazdach gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na70 (dla KR 3-4) wg WT2, utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm gr. 8cm, regulacja pionowa studzienek wodociągowych, Część III pn: Remont drogi gminnej w miejscowości Zaleszczyny, droga na działkach nr 2130 i 2157, od km 0+000 do km 1+250. Zakres prac dla Części III obejmuje następujące roboty: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi w terenie, roboty ziemne, wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 4km, profilowanie i wyrównanie podłoża wykonanie podbudowy dolnej gr. 25cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5 -63mm wykonanie podbudowy górnej gr. 10cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 - 31,5mm, skropienie podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8kg na m², ułożenie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu, warstwa ścieralna gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na 70 (dla KR3-4) wg WT2, wykonanie obramowania na zjazdach, z krawężnika betonowego 15x22 najazdowego,na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu na zjazdach gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na 70 (dla KR 3-4) wg WT2, utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm gr. 8cm, regulacja pionowa studzienek wodociągowych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Przekazane przez zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych, maja na celu ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty. Podany zakres wyceny może nie być kompletny, a sposób wyceny nie jest obowiązujący dla Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania prac. Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi które wynikają z projektu budowlanego i specyfikacji technicznej . Ww dokumenty są załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.dabrowazielona.pl W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby, w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. Wycena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium. Wadium ustala się w wysokości odpowiednio: Dla Części I - 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) Dla Części II - 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) Dla Części III -10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Dla wszystkich części wadium wynosi - 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 15.04.2013r do godz. 10:00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym , c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007r Nr 42 , poz. 275 z póź, zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej: Bank Spółdzielczy w Koniecpolu Oddział w Dąbrowie Zielonej Nr rachunku: 63827610132002020000130103 Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w punkcie obsługi interesanta - parter Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej, pl. Kościuszki 31, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy - Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu , a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. UWAGA: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności , w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych , tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw; w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie , gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny , bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą , poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą ale w oddzielnej kopercie , by nie było na stałe związane z ofertą. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia ; tj. udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie; dla Części I, Części II - co najmniej dwóch robót budowlanych , polegających na remoncie , przebudowie lub budowie dróg o długości 500 mb (każda) , a dla Części III- co najmniej dwóch robót budowlanych , polegających na remoncie , przebudowie lub budowie dróg o długości 1000 mb (każda)

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: dla Części I, Części II, Części III, drogowej bez ograniczeń, określone przepisami Prawa Budowlanego . UWAGA: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010r Nr 243 , poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (j.t. Dz.U. Nr 83 , poz. 578 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie , określone w art. 12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby , których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. Nr 63 , poz. 394 z późn. zm.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w punktach od 6.1. do 6.4. specyfikacji. 6.5.1. Dokumenty o których mowa w punktach 6.1.a), 6.2.a), 6.2.e, 6.3.a) i 6.4.a) specyfikacji winny być złożone w oryginale. Dokumenty o których mowa w punktach 6.2.b) , 6.2.c) , 6.2.d), 6.4.b) specyfikacji winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.2. specyfikacji (lub w punkcie 6.2.a, 6.2.e oraz 6.5.2. specyfikacji - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne, tj. w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku złożenia zobowiązania w kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, a jego oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku gdy wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w punktach 5.3 i 5.4 specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez pełnomocnika konsorcjum jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów). Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: wypełniony druk OFERTA, zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz informację , czy wykonawca należy do grupy kapitałowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. dowód wpłaty wadium, Uwaga: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej . Wyliczone w kosztorysie ceny muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 12 umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem , że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem , że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Zamiany , o których mowa w ust. paragrafu 1 umowy muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Zamiany , o których mowa w ust. 3 paragrafu 1 umowy nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy , o której mowa w § 2 ust. 1 umowy. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT.Terminy ustalone w ust. 1 paragraf 5 umowy ulegną przesunięciu na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, podpisania umowy na zamówienia dodatkowe , o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych , o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy, wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Opóźnienia , o których mowa w ust. 3 paragrafu 5 umowy muszą być odnotowane w dzienniku budowy , udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego W przedstawionych w ust. 3 paragraf 5 umowy przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 paragrafu 7 umowy w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 paragrafu 7 umowy, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 paragrafu 7 umowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.dabrowazielona.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Adres e-mail: w.tyrek@dabrowazielona.pl oraz Urząd Gminy Dąbrowa Zielona , Plac Kościuszki 31 , 42-265 Dąbrowa Zielona.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy - punkt obsługi interesanta (parter) Plac Kościuszki 31 , 42-265 Dąbrowa Zielona . Otwarcie ofert 15.04.2013r , godzina 10:15 , siedziba zamawiajacego (pokój nr 108 - I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej zamawiającego bip.dabrowazielona.pl. Na tej stronie zamawiający będzie również zamieszczał pytania i odpowiedzi , zmiany siwz , odwołania dotyczące treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont drogi gminnej w miejscowości Ulesie, droga na działkach nr 289, 294, 307, od km 0+000 do km 0+970..

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac dla Części I obejmuje następujące roboty: - roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi w terenie, - rozebranie zamulonej podbudowy tłuczniowej, - roboty ziemne - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 5km, - profilowanie i wyrównanie podłoża na całej długości drogi, - wykonanie podbudowy dolnej gr. 25cm, z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5 - 63mm, - wykonanie podbudowy górnej gr. 10cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 - 31,5mm, - skropienie podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8kg na m², - ułożenie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu, warstwa ścieralna gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na 70 (dla KR3-4) wg WT2, - wykonanie obramowania na zjazdach, z krawężnika betonowego 15x22 najazdowego, na ławie betonowej, - wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu na zjazdach, gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na 70 (dla KR 3-4) wg WT2, - utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm gr. 8cm, - regulacja pionowa studzienek wodociągowych.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2013.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont drogi gminnej w miejscowości Cielętniki, droga na działkach nr 298 od km 0+000 do km 0+250 i nr 307 od km 0+010 do km 0+180..

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac dla Części II obejmuje następujące roboty: - roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi w terenie, - roboty ziemne, wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 4km, - profilowanie i wyrównanie podłoża, - wykonanie podbudowy dolnej gr. 25cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5 - 63mm - wykonanie podbudowy górnej gr. 10cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 - 31,5mm, - skropienie podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8kg na m², - ułożenie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu, warstwa ścieralna gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na 70 (dla KR3-4) wg WT2, - wykonanie obramowania na zjazdach, z krawężnika betonowego 15x22 najazdowego,na ławie betonowej, - wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu na zjazdach gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50 na 70 (dla KR 3-4) wg WT2, - utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm gr. 8cm, - regulacja pionowa studzienek wodociągowych,.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2013.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont drogi gminnej w miejscowości Zaleszczyny, droga na działkach nr 2130 i 2157, od km 0+000 do km 1+250..

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac dla Części III obejmuje następujące roboty: - roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi w terenie, - roboty ziemne, wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 4km, - profilowanie i wyrównanie podłoża, - wykonanie podbudowy dolnej gr. 25cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym