Dąbrowa Zielona 08.02.2012r.

OGŁOSZENIE o przyjmowaniu ofert

Gmina Dąbrowa Zielona informuje, że są przyjmowane oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona

Lokalizacja obiektu: działka nr  796, 798, 800 obręb 240402_2.0003 Dąbrowa Zielona gmina Dąbrowa Zielona.

Szczegóły przedmiotu zamówienia określone są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik. nr 2 oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1

- Kryterium oceny ofert

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena brutto (wraz z należnym podatkiem VAT)– 100%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania, która posiada najniższą cenę brutto.

W formularzu ofertowym należy podać wynagrodzenie ryczałtowe brutto wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz termin realizacji zamówienia.

II. Termin wykonania i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- rozpoczęcie prac projektowych – w dniu podpisaniu umowy;

- maksymalny okres realizacji całości zamówienia wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

- Zamawiający wymaga aby część dokumentacji projektowo –kosztorysowej  będącej przedmiotem umowy pozwalająca na określenie kosztów realizacji inwestycji tj. przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich  wykonana była i przekazana Zamawiającemu w terminie do 04.04.2012r.

III.	Termin składania ofert : 	15.02.2012r. godz. 1300

UWAGA Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona po wyżej wymienionym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane w postępowaniu.

IV. Miejsce składania ofert : Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, ul. Plac Kościuszki 31; 42-265 Dąbrowa Zielona	 parter – punk obsługi interesanta

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opieczętowanym opakowaniu z dopiskiem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona”

V.	Wymagania stawiane wykonawcy:

- Prowadzenie działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia.

- Posiadanie przez wykonawcę potencjału kadrowego (osobę/osoby posiadające uprawnienia budowlane projektowe). Wykonawca musi potwierdzić, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w branżach:

- architektonicznej,

- konstrukcyjno – budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- sporządzenie co najmniej dwóch opracowań projektowych budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno biologicznej, działającej w technologii MBR

- Wraz z ofertą należy dołączyć:

- wypełniony formularz ofertowy [załącznik nr 3];

- w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności składa aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w celu potwierdzenia, że profil wykonywanej przez niego działalności umożliwia prawidłowe wykonanie zamówienia;

- oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zadania posiadającymi uprawnienia budowlane projektowe wymienione w pkt. V ppkt. 2) niniejszego ogłoszenia (należy załączyć stosowne uprawnienia oraz złożyć oświadczenie o dysonowaniu w/w. osobami) oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa

- parafowany projekt umowy [załącznik nr 1]

5)	dokumenty potwierdzające rzetelne sporządzenie w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej dwóch opracowań projektowych budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno biologicznej, działającej w technologii MBR np. referencje.

- Pozostałe informacje związane z postępowaniem:

- Ofertę prosimy przesłać na adres:

Urząd Gminy Dabrowa Zielona ul. Pl. Kościuszki 31; 42 – 265 Dąbrowa Zielona  - pocztą

lub osobiście na adres j/parter – punkt obsługi interesanta

UWAGA Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną (oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane).

- Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, ul. Plac Kościuszki 31 42-265 Dąbrowa Zielona, pokój nr 5 , tel. nr (34) 355 50 18 wew. 30 lub 28 p. Michał Ujma, p. Józef Mysłek.

oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy http://bip.dabrowazielona.pl/ w zakładce Zamówienia Publiczne/ 2012.

- Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w dniu 15.02.2012r. pokój nr 108 (sala narad) o godzinie 1315

- Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania jakichkolwiek powodów.

- Informacja o wynikach postępowania ofertowego na w/w. zadanie zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy http://bip.dabrowazielona.pl/l  w zakładce Zamówienia publiczne/ 2012. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany dodatkowo pisemnie za pośrednictwem fax-u i zaproszony do podpisania umowy. Przewidywany termin podpisania umowy 3 dni od umieszczenia informacji o wynikach postępowania.

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pomocą faksu i poczty. Strona, która otrzymuje dokumenty faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu.

- Organizator postępowania nie zwraca ofert oraz kosztów ich sporządzenia i opracowania,

- Załączniki (dostępne przy niniejszym ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona  http://bip.dabrowazielona.pl/ w zakładce Zamówienia publiczne/ 2012.

Wzór umowy - Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2

Formularz ofertowo - cenowy,- Załącznik nr 3,

Orientacja lokalizacji oczyszczalni ścieków - kopia  mapy gminy w skali 1:50.000

- Załącznik nr 4,

Wójt Gminy Dąbrowa Zielona

mgr Maria Włodarczyk